Foto’Gal

Rapport TPI et documentation technique

**Travail personnel individuel (TPI)**

Elias Zaiem — Mai 2022

Maître d’apprentissage : Stéphane Garchery

Table des matières

[Introduction 2](#_Toc101852875)

[Rappel d’énoncé 2](#_Toc101852876)

[**Organisation** 2](#_Toc101852877)

[**Livrables** 2](#_Toc101852878)

[**Matériel et logiciels à disposition** 2](#_Toc101852879)

[**Description de l’application** 2](#_Toc101852880)

[Méthodologie 2](#_Toc101852881)

[**Méthode en 6 étapes** 2](#_Toc101852882)

[Planification 2](#_Toc101852883)

[**Diagramme de Gantt (prévisionnel)** 2](#_Toc101852884)

[**Diagramme de Gantt (effectif)** 2](#_Toc101852885)

[Maquettage 2](#_Toc101852886)

[**Visiteur** 2](#_Toc101852887)

[**Utilisateur** 2](#_Toc101852888)

[**Administrateur** 2](#_Toc101852889)

[Généralités concernant l’implémentation 2](#_Toc101852890)

[**Base de données** 2](#_Toc101852891)

[**Dictionnaire de données** 2](#_Toc101852892)

[**Structure du projet** 2](#_Toc101852893)

[**Classes (PHP)** 2](#_Toc101852894)

[**Contrôleurs (PHP)** 2](#_Toc101852895)

[Librairie et outils externes 2](#_Toc101852896)

[**GitHub** 2](#_Toc101852897)

[**Drive (système de sauvegarde)** 2](#_Toc101852898)

[**Bootstrap** 2](#_Toc101852899)

[Scénarios de tests 3](#_Toc101852900)

[Conclusion 3](#_Toc101852901)

## Introduction

Ce document est un rapport présentant différents aspects de la conception du projet Foto’Gal. Ce projet a été réalisé dans le cadre du Travail pratique individuel (TPI) durant la session de mai 2022. Il a pour but de valider mes compétences acquises pendant la formation « Informaticien CFC » dispensée par l’école informatique du Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT) au Petit-Lancy.

## Rappel d’énoncé

### **Organisation**

|  |
| --- |
| Élève |
| Elias Zaiem  <Elias.zm@eduge.ch> |

|  |
| --- |
| Maître d’apprentissage |
| Stephane Garchery  <edu-garcherys@eduge.ch> |

|  |
| --- |
| Expert 1 |
| Nicolas Terrond  <[nicolas.terrond@sig-ge.ch](mailto:nicolas.terrond@sig-ge.ch)> |

|  |
| --- |
| Expert 2 |
| Mickaël Strazzeri  <mickael.strazzeri@git-it.ch> |

### **Livrables**

|  |  |
| --- | --- |
| Pour les experts et le formateur par e-mail : | Pour le formateur uniquement : |
| * Planning détaillé du projet * Rapport du projet contenant le code source du projet au format PDF * Journal de bord * Résumé du TPI (1 page A4) | * Accès au repository distant du projet avec les droits de « colonage » * Un README expliquant l’installation du projet sur un poste de travail local * Un dump de la base de données contenant un set de données |

### **Matériel et logiciels à disposition**

* Un PC standard école avec Windows 10, 2 écrans
* Serveur Web et SGBD à choix (EasyPHP, Wamp, Laragon, Adminr, phpMyAdmin, autre)
* IDE à choix (NetBeans, Visual Studio Code, PHPStorm, autre)
* Logiciel de création de schémas (Visio, Gliffy, autre)
* Outil de versionnage de code (Git, avec dépôt distant sur Github / Bitbucket / GitLab)
* Navigateur web (Mozilla Firefox/Google Chrome)
* Logiciel de création de maquettes d’interfaces utilisateur (Sketch, Adobe XD, Proto.io, autre)
* Outil bureautique à choix pour les documents (Google Docs, MSOffice, OpenOffice)

### **Outils et technologies utilisées**

### **Html**

### **Css**

### **Php**


### **Ubuntu**

### **Description de l’application**

L’application permet aux visiteurs de voir les productions graphiques des utilisateurs. Les visiteurs doivent s’inscrire afin de pouvoir publier et/ou voter pour des productions. Ils ne peuvent voter (like / unlike) qu’une seule fois.

## Méthodologie

### **Méthode en 6 étapes**

****Pour planifier mon projet de TPI, je me suis basé sur la méthode en 6 étapes qui nous a été enseignée au CFPT.

**S’informer :**

* S’informer La toute première étape de mon projet était la lecture en profondeur de mon énoncé pour comprendre toutes les fonctionnalités qu’il était nécessaire d’implémenter. J’ai également demandé à ma formatrice des clarifications sur des détails des spécifications lorsque c’était nécessaire.

**Planifier :**

* Planifier Dès le début du projet, j’ai préparé un planning de travail pour savoir ce que j’avais besoin de faire et quand. Afin de pouvoir créer ce planning, j’ai eu besoin de découper mon travail en sous-tâches : j’ai donc divisé les divers points de l’énoncé sous forme de petites tâches. J’ai ensuite créé un diagramme de Gantt, outil qui m’a permis de visualiser au quotidien ma progression dans le travail ainsi que les différences entre ma planification et mon avancement effectif.

**Décider :**

* Au cours de l’avancement de mon travail, j’ai dû prendre de nombreuses décisions sur la manière de le réaliser. Lorsque je faisais des choix que je jugeais importants pour le projet, j’en ai parlé dans mon journal de bord en expliquant les raisons qui m’ont poussé à choisir ces options d’implémentation.

**Réaliser :**

1. Une fois les bonnes décisions prises, j’ai pu continuer sur l’implémentation de la fonctionnalité dans le code (ou la rédaction pour tout ce qui concerne la documentation).

**Contrôler :**

* À chaque fois que je terminais une fonctionnalité, je l’ai testée dans différents cas d’usage pour être sûr qu’elle fonctionne comme prévu. J’ai documenté mes tests dans mon rapport TPI pour m’assurer qu’ils soient reproductibles par une personne externe au besoin. J’ai aussi effectué à nouveau tous mes tests à la fin de chaque journée de travail pour éviter les régressions. J’ai ajouté à mon rapport TPI un tableau qui permet de visualiser l’avancement de l’état des tests au cours du projet. Enfin, j’ai testé de fond en comble le programme à la fin de son implémentation sur d’autres plateformes (navigateurs et systèmes d’exploitation) pour m’assurer qu’il puisse bien fonctionner chez tout le monde.

**Évaluer :**

* La dernière étape de la méthodologie en 6 étapes est l’évaluation, pour faire une rétrospective de ce que j’ai fait et avoir un regard critique sur ce qui pourrait être amélioré. Pour ce faire, j’ai écrit des bilans journaliers à chaque fin de journée de travail dans mon journal de bord. Pour avoir une auto-évaluation du travail en entier, j’ai également rédigé la partie Conclusion du rapport TPI.

## Planification

### **Diagramme de Gantt (prévisionnel)**

Mettre une capture du diagramme prévisionnel

### **Diagramme de Gantt (effectif)**

Mettre une capture du diagramme effectif

## Maquettage

**Visiteur**

Faire les maquettes\*

**Utilisateur**

Faire les maquettes\*

**Administrateur**

Faire les maquettes\*


## Généralités concernant l’implémentation

### **Base de données**

La base de données est composée de 4 tables, une pour les *utilisateurs*, une pour les *catégories*, une pour les *like/unlike* et une pour les *productions*.

Cette base de données sera réalisée sur **dBeaver**.

Chaque production sera attribuée à une catégorie dans la table *catégorie*.

Voici le modèle conceptuel de la base de données :

**Structure du projet**

La structure de mon projet sera faite en **MVC**, c’est une structure qui me conviendra pour réaliser ce travail.

### **Classes (PHP)**

Mettre les classes importantes\*

### **Contrôleurs (PHP)**

Mettre les contrôleurs\*

## Librairie et outils externes

**GitHub**

Je vous mets à disposition le lien de mon GitHub ci-dessous :

<https://github.com/ZeiShoot/TPI_ZaiemElias>

**Drive (système de sauvegarde)**

J’ai décider de sauvegarder mes fichiers sur google drive et sur une clé USB afin d’éviter une perte de données à la suite d’un bug ou autre.

Voici le lien de celui-ci :

<https://drive.google.com/drive/folders/1n2Nhpf7nTXc3ONVK7JsgJ4A0flX00D83?usp=sharing>

**Bootstrap**

Pour ce projet je vais utiliser Bootstrap 5, c’est une **Framework responsive** très polyvalent.

Voici le lien si vous désirez utiliser ce **Framework** :

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/>

## Scénarios de tests

Faire un tableau avec tous les scénarios de test et leurs résultats\*

## Conclusion

Faire une conclusion à propos du tpi et des problèmes que j’ai rencontrés durant celui-ci\*

! CONVERTIR LE CODE SOURCE EN PDF PUIS LE METTRE ICI !